cid:image004.png@01D7FB09.E9169E10

**Порядок участия Депонентов в тестировании с НКО АО НРД процесса получения запроса на идентификацию Владельца ценных бумаг.**

*Цель тестирования* – ознакомиться с новыми типами сообщений в формате seev.001.001.10 с кодом формы отчета ME011 (Meeting Notification) и seev.002.001.09 с кодом формы отчета ME021 (Meeting Cancellation), сформированными в соответствии со стандартами ISO20022, которые будут направляться депонентам НРД с целью их информирования о собрании или отмене собрания, для возможности приема и обработки таких сообщений.

*Как подготовиться к тестированию* – для участия в тестировании необходимо направить онлайн-заявку по согласованной форме с указанием счетов и разделов, на которые в тестовых учетных системах НРД будут автоматически начислены ценные бумаги, участвующие в тестировании. К моменту начала тестирования Депоненты должны обеспечить свое подключение к тестовой среде НРД ТEST 3, а также подготовить на своей стороне остатки ценных бумаг, задействованные в тестировании, в количестве согласно сценариям, указанным ниже.

Обмен сообщениями с депонентами в ходе тестирования будет осуществляться через ПО «Файловый шлюз НРД» и WEB-кабинет КД.

Клиенты, которые интегрировали свои системы с каналами/ПО НРД (WEB-сервис, ПО «Файловый шлюз НРД/Интеграционный шлюз») к моменту начала тестирования должны подготовить свои системы к получению сообщений нового формата. Клиентам, которые используют для обмена информацией только WEB-кабинет КД, необходимо подключиться к тестовому WEB-кабинету КД для ознакомления с новыми типами сообщений.

Каждая группа депонентов перед началом тестирования получит сообщение с информацией о начале тестирования и деталями запроса на идентификацию владельца ценных бумаг.

*Сроки проведения тестирования* – тестирование будет проводиться в период с 20.11.23 по 24.11.23 и с 04.12.23 по 11.12.23[[1]](#footnote-1)

При этом период участия конкретного Депонента в тестировании соответствует его принадлежности к одной из двух групп.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер группы | **I** | **II** |
| Период тестирования | 20.11.23 – 24.11.23 | 04.12.23 – 11.12.23 |

*Тестовые сценарии:*

Данное тестирование предполагает направление в адрес Депонентов информации о собрании.

В рамках сценария №1 в адрес депонентов будет направлено сообщение в формате seev.001.001.10 с кодом формы отчета ME011 и функцией NEWM. После чего будет дополнительно направлено сообщение с функцией REPL, информирующее об изменении параметров Собрания.

В рамках сценария №2 в адрес депонентов будет направлено сообщение в формате seev.001.001.10 с кодом формы отчета ME011 и функцией NEWM. После чего будет дополнительно направлено сообщение с функцией REPL, информирующее об изменении параметров Собрания.

Следующим этапом будет в адрес депонентов направлено сообщение в формате seev.001.001.09 с кодом формы отчета ME021 и функцией WITH

Детальная информация об условиях сценария со сроками направления сообщений каждой группе Депонентов приведена в таблице ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | I группа | II группа |
| 1 сценарий |  |  |
| Направление сообщения seev.001.001.10 с функцией NEWM.  Тип сообщения – GMET  ISIN:  AT0000606306  Название: Raiffeisen Bank International AG UNDT  Остаток ц.б. на дату фиксации: 1000 шт. | 20.11.23 | 04.12.23 |
| Направление сообщения seev.001.001.10 с функцией REPL, информирующее об изменении Собрания:  изменены сроки участия в собрании и дополнительный текст от Иностранного депозитария. | 22.11.23 | 06.12.23 |
| 2 сценарий |  |  |
| Направление сообщения seev.001.001.10 с функцией NEWM.  Тип сообщения – BMET  ISIN:  XS1756703275  Название: Raiffeisen Bank International AG UNDT  Остаток ц.б. на дату фиксации: 1000 шт. | 20.11.23 | 04.12.23 |
| Направление сообщения seev.001.001.10 с функцией REPL, информирующее об изменении Собрания:  скорректирована резолюция повестки собрания и обновлен дополнительный текст от Иностранного депозитария. | 22.11.23 | 06.12.23 |
| Направление сообщения seev.001.001.09  с функцией WITH, информирующее об отмене Собрания. | 23.11.23 | 07.12.23 |

1. В случае изменения сроков тестирования информация будет доведена до сведения Депонентов дополнительно. [↑](#footnote-ref-1)